# Kế hoạch triển khai hệ thống bán vé sự kiện trực tuyến

Tài liệu này được lập dựa trên đề tài và cấu trúc project hiện tại:

- Backend: Spring MVC, Spring Security, Hibernate, MySQL.

- Admin web: Thymeleaf.

- API cho frontend React: REST JSON dưới prefix /api.

- Upload media: Cloudinary đã được cấu hình.

- Auth: JWT đã có cho API user, form login cho admin.

## 1. Hiện trạng project

### 1.1. Đã có nền tảng

- Entity/POJO: User, Role, StatusUser, Event, Category, Booking, Payment, TicketDetail, EventFee, các bảng status.

- Repository đã có: UserRepository, RoleRepository, StatusUserRepository, StatusEventRepository, CategoryRepository, EventRepository, EventFeeRepository.

- Service đã có: UserService, RoleService, StatusUserService, StatusEventService, CategoryService, EventService, EventFeeService.

- Admin controller đã có:

  - /admin: dashboard.

  - /admin/login: login admin.

  - /admin/users: quản lý user, duyệt/khóa tài khoản.

  - /admin/categories: quản lý danh mục.

  - /admin/events: quản lý/duyệt/hủy/xóa sự kiện.

- API đã có:

  - POST /api/users/login.

  - POST /api/users/register/attendee.

  - POST /api/users/register/organizer.

  - GET /api/users/secure/profile.

  - GET /api/categories.

### 1.2. Cần bổ sung hoặc chỉnh lại

- Cần thêm ApiEventController vì hiện chưa thấy controller REST riêng cho sự kiện public/organizer.

- Cần thêm repository/service/controller cho Booking, Payment, TicketDetail, thống kê.

- Cần chuẩn hóa security cho các API secure ngoài /api/users/secure/**, ví dụ /api/secure/** hoặc /api/organizer/**.

- Cần kiểm tra lại mapping DB của TicketDetail: SQL đang tạo cột qrCode, entity dùng @Column(name = "qr_code"). Nên thống nhất thành qr_code trong SQL hoặc đổi annotation.

- Cần thống nhất status event trong code với seed DB:

  - DB hiện có: 1=PENDING_REVIEW, 2=PUBLISHED, 3=DRAFT, 4=COMPLETED, 5=CANCELLED.

  - EventServiceImpl comment đang hiểu khác ở vài chỗ. Khi tạo/sửa event phải dùng đúng ID.

## 2. Quy ước vai trò và trạng thái

### 2.1. Role

- ROLE_ADMIN (id=1): quản trị viên.

- ROLE_ORGANIZER (id=2): nhà tổ chức.

- ROLE_ATTENDEE (id=3): khách tham dự.

### 2.2. User status

- PENDING (id=1): chờ admin duyệt, dùng cho organizer mới đăng ký.

- ACTIVE (id=2): được phép đăng nhập/sử dụng chức năng.

- BANNED (id=3): bị khóa.

### 2.3. Event status

- PENDING_REVIEW (id=1): chờ admin duyệt.

- PUBLISHED (id=2): đã duyệt, hiển thị công khai, được bán vé.

- DRAFT (id=3): bản nháp/chưa hoàn tất phí đăng sự kiện.

- COMPLETED (id=4): sự kiện đã kết thúc.

- CANCELLED (id=5): đã hủy.

### 2.4. Booking, payment, ticket status

- Booking:

  - PENDING_PAYMENT (id=1): đã tạo đơn, chờ thanh toán.

  - PAID (id=2): đã thanh toán/đã xác nhận.

  - CANCELLED (id=3): đã hủy.

- Payment:

  - PENDING (id=1), SUCCESS (id=2), FAILED (id=3).

- Ticket:

  - VALID (id=1), CHECKED_IN (id=2).

## 3. Repository cần làm

Mỗi repository nên có interface trong com.group3.repository và implementation trong com.group3.repository.impl, theo đúng pattern hiện tại.

### 3.1. BookingRepository

Chức năng cần có:

- Booking addBooking(Booking booking): tạo đơn đặt vé.

- Booking getBookingById(Integer id): lấy chi tiết booking, fetch event/user/status/payment/ticket nếu cần.

- List<Booking> getBookingsByUser(Integer userId, Map<String, String> params): lịch sử đặt vé của attendee.

- List<Booking> getBookingsByEvent(Integer eventId, Map<String, String> params): danh sách khách mua vé của một sự kiện cho organizer/admin.

- List<Booking> getBookingsByOrganizer(Integer organizerId, Map<String, String> params): toàn bộ đơn thuộc các sự kiện của organizer.

- Booking updateBooking(Booking booking): cập nhật trạng thái.

- long countBookingsByUser(Integer userId, Map<String, String> params).

- long countBookingsByEvent(Integer eventId, Map<String, String> params).

- boolean existsPaidBooking(Integer eventId, Integer userId): dùng cho quyền chat/đánh dấu quan tâm nếu cần.

Filter nên hỗ trợ:

- statusId.

- eventId.

- fromDate, toDate.

- page, size.

### 3.2. PaymentRepository

Chức năng cần có:

- Payment addPayment(Payment payment): ghi nhận thanh toán.

- Payment getPaymentById(Integer id).

- Payment getPaymentByBookingId(Integer bookingId).

- Payment getPaymentByTransactionId(String transactionId): xử lý callback/idempotency.

- List<Payment> getPaymentsByUser(Integer userId, Map<String, String> params).

- List<Payment> getPaymentsByOrganizer(Integer organizerId, Map<String, String> params).

- List<Payment> getPayments(Map<String, String> params): cho admin đối soát.

- Payment updatePayment(Payment payment).

- BigDecimal sumRevenueByEvent(Integer eventId).

- BigDecimal sumRevenueByOrganizer(Integer organizerId, Date from, Date to).

- BigDecimal sumSystemRevenue(Date from, Date to).

Filter nên hỗ trợ:

- method: CASH, PAYPAL, STRIPE, MOMO, ZALOPAY, VNPAY, BANK_TRANSFER.

- statusId.

- fromDate, toDate.

- page, size.

### 3.3. TicketDetailRepository

Chức năng cần có:

- TicketDetail addTicket(TicketDetail ticket).

- List<TicketDetail> addTickets(List<TicketDetail> tickets): sinh vé sau khi payment success.

- TicketDetail getTicketByQrCode(String qrCode).

- List<TicketDetail> getTicketsByBooking(Integer bookingId).

- List<TicketDetail> getTicketsByUser(Integer userId, Map<String, String> params).

- TicketDetail updateTicket(TicketDetail ticket).

- boolean checkIn(String qrCode, Integer organizerId): đổi VALID thành CHECKED_IN, chỉ organizer sở hữu event được check-in.

### 3.4. StatisticRepository

Có thể tách riêng để không làm phình PaymentRepository và BookingRepository.

Chức năng cho organizer:

- long countSoldTicketsByEvent(Integer eventId).

- BigDecimal getRevenueByEvent(Integer eventId).

- List<Object[]> revenueByMonth(Integer organizerId, int year).

- List<Object[]> revenueByQuarter(Integer organizerId, int year).

- List<Object[]> revenueByYear(Integer organizerId).

- List<Object[]> topEventsBySoldTickets(Integer organizerId, int limit).

Chức năng cho admin:

- long countEvents(Map<String, String> params).

- long countUsersByRole(Integer roleId).

- long countBookings(Date from, Date to).

- long countSoldTickets(Date from, Date to).

- BigDecimal totalRevenue(Date from, Date to).

- List<Object[]> systemRevenueByMonth(int year).

- List<Object[]> eventFrequencyByCategory(Date from, Date to).

### 3.5. Bổ sung cho EventRepository

Hiện đã có getEvents, findByCategory, findByParams, countEvents. Nên mở rộng:

- List<Event> getPublicEvents(Map<String, String> params): chỉ lấy PUBLISHED, chưa bị hủy.

- long countPublicEvents(Map<String, String> params).

- List<Event> getEventsByOrganizer(Integer organizerId, Map<String, String> params).

- long countEventsByOrganizer(Integer organizerId, Map<String, String> params).

- List<Event> compareEvents(List<Integer> eventIds).

- boolean isOwner(Integer eventId, Integer organizerId).

Filter public cần hỗ trợ đúng đề:

- kw hoặc title.

- categoryId.

- location.

- fromDate, toDate.

- minPrice, maxPrice.

- sort: date_asc, date_desc, price_asc, price_desc, popular_desc.

- page, size, giới hạn size <= 20.

### 3.6. Bổ sung cho UserRepository

Nên thêm:

- List<User> getPendingOrganizers(Map<String, String> params).

- boolean changeUserStatus(Integer userId, Integer statusId): nếu chưa muốn dùng riêng StatusUserRepository.

- boolean isActiveUser(String email): chặn login user PENDING hoặc BANNED.

## 4. Service cần làm

Service nằm trong com.group3.service, implementation trong com.group3.service.impl.

### 4.1. BookingService

Chức năng nghiệp vụ:

- Tạo booking:

  - Kiểm tra user là ROLE_ATTENDEE và ACTIVE.

  - Kiểm tra event tồn tại, status là PUBLISHED.

  - Kiểm tra event chưa kết thúc/chưa hủy.

  - Kiểm tra số lượng vé > 0 và không vượt số vé còn lại.

  - Tính unitPrice = event.price.

  - Tính totalPrice = unitPrice * quantity.

  - Nếu event miễn phí (price=0): tạo booking PAID, tạo ticket ngay.

  - Nếu event có phí: tạo booking PENDING_PAYMENT, tạo payment PENDING.

- Lấy lịch sử booking của attendee.

- Lấy chi tiết booking, chỉ owner/admin/organizer sở hữu event được xem.

- Hủy booking pending:

  - Chỉ cho hủy khi PENDING_PAYMENT.

  - Không trừ tồn kho nếu chỉ tăng soldTickets sau payment success.

- Lấy danh sách khách đã mua vé theo event cho organizer.

Method đề xuất:

- BookingResponse createBooking(BookingRequest request, User attendee).

- List<BookingResponse> getMyBookings(User attendee, Map<String, String> params).

- BookingResponse getBookingDetail(Integer bookingId, User currentUser).

- boolean cancelBooking(Integer bookingId, User attendee).

- List<BookingResponse> getEventBookings(Integer eventId, User organizer, Map<String, String> params).

### 4.2. PaymentService

Chức năng nghiệp vụ:

- Tạo payment record cho booking.

- Xử lý thanh toán tiền mặt tại quầy:

  - Method CASH.

  - Có thể để PENDING cho admin/organizer xác nhận, hoặc SUCCESS nếu xác nhận trực tiếp.

- Tạo URL thanh toán online:

  - PayPal, Stripe, MoMo, ZaloPay là phần mở rộng.

  - Trong giai đoạn đầu có thể mock bằng transaction code.

- Xử lý callback:

  - Tìm payment theo transaction id/booking id.

  - Chống xử lý trùng callback.

  - Nếu success: cập nhật payment=SUCCESS, booking=PAID, tăng soldTickets, sinh TicketDetail.

  - Nếu failed: cập nhật payment=FAILED, booking có thể giữ pending hoặc chuyển cancelled tùy quy định.

- Lưu mọi giao dịch để phục vụ minh bạch tài chính.

Method đề xuất:

- PaymentResponse createPayment(Integer bookingId, String method, User user).

- PaymentInitResponse initOnlinePayment(Integer bookingId, PaymentMethod method, User user).

- PaymentResponse handlePaymentCallback(PaymentCallbackRequest request).

- PaymentResponse confirmCashPayment(Integer bookingId, User currentUser).

- List<PaymentResponse> getMyPayments(User user, Map<String, String> params).

- List<PaymentResponse> getPaymentsForAdmin(Map<String, String> params).

### 4.3. TicketService

Chức năng nghiệp vụ:

- Sinh QR code theo format duy nhất, ví dụ E-TKT-{bookingId}-{UUID}.

- Tạo đủ số lượng vé theo booking.quantity khi booking đã paid.

- Lấy danh sách vé của attendee.

- Check-in vé:

  - QR tồn tại.

  - Vé còn VALID.

  - Organizer phải là chủ event.

  - Chuyển status sang CHECKED_IN.

Method đề xuất:

- List<TicketResponse> issueTicketsForBooking(Booking booking).

- List<TicketResponse> getMyTickets(User attendee, Map<String, String> params).

- TicketResponse getTicketByQr(String qrCode, User currentUser).

- TicketResponse checkIn(String qrCode, User organizer).

### 4.4. StatisticService

Chức năng cho organizer:

- Số vé đã bán theo event.

- Doanh thu theo event.

- Doanh thu theo tháng/quý/năm.

- Tỷ lệ lấp đầy: soldTickets / totalTickets.

- Danh sách khách đã mua vé để theo dõi mức độ quan tâm.

Chức năng cho admin:

- Tổng số user theo vai trò.

- Tổng số event theo trạng thái.

- Tổng số booking/payment.

- Tổng doanh thu toàn hệ thống.

- Tần suất bán vé theo ngày/tháng.

- Báo cáo theo category, location, organizer.

Method đề xuất:

- OrganizerDashboardResponse getOrganizerDashboard(User organizer, Map<String, String> params).

- EventStatisticResponse getEventStats(Integer eventId, User organizer).

- List<RevenuePointResponse> getOrganizerRevenue(User organizer, String groupBy, Integer year).

- AdminDashboardResponse getAdminDashboard(Map<String, String> params).

- List<RevenuePointResponse> getSystemRevenue(String groupBy, Integer year).

### 4.5. EventService cần hoàn thiện

Hiện đã có tạo/sửa/xóa event nhưng cần thêm nghiệp vụ:

- Chỉ organizer ACTIVE mới được tạo event.

- Organizer chỉ được sửa/xóa event của chính mình.

- Không cho sửa event đã PUBLISHED nếu đã có booking paid.

- Khi tạo event có phí:

  - Event nên là DRAFT đến khi trả listing fee.

  - Sau khi trả listing fee thành công thì chuyển PENDING_REVIEW.

- Khi tạo event miễn phí:

  - Chuyển thẳng PENDING_REVIEW.

- Admin duyệt event:

  - PENDING_REVIEW -> PUBLISHED.

- Admin từ chối/hủy event:

  - PENDING_REVIEW hoặc PUBLISHED -> CANCELLED.

- Public API chỉ hiển thị event PUBLISHED.

### 4.6. UserService cần hoàn thiện

- Login phải chặn user PENDING và BANNED.

- Organizer đăng ký phải có đủ thông tin xác minh:

  - identityCard.

  - businessLicense hoặc thông tin tổ chức phù hợp.

  - organizationName.

  - taxCode nếu có.

- Profile update:

  - Cho user đổi thông tin cá nhân/avatar.

  - Không cho tự đổi role/status.

  - Organizer đổi giấy tờ quan trọng có thể chuyển lại PENDING.

### 4.7. FirebaseChatService hoặc tài liệu tích hợp chat

Vì Firebase Realtime Database thường do frontend dùng trực tiếp, backend có thể chỉ cần:

- API cấp quyền/lấy chat room:

  - Attendee đã mua vé hoặc quan tâm event mới được chat với organizer.

  - Room id đề xuất: event_{eventId}_user_{attendeeId}.

- API trả Firebase config nếu cần.

- Không nhất thiết lưu message vào MySQL nếu Firebase đã lưu.

Method đề xuất:

- ChatRoomResponse getOrCreateRoom(Integer eventId, User attendee).

- List<ChatRoomResponse> getOrganizerRooms(User organizer).

## 5. DTO cần tạo thêm

### 5.1. Request DTO

- BookingRequest

  - eventId.

  - quantity.

  - paymentMethod.

- PaymentRequest

  - bookingId.

  - method.

- PaymentCallbackRequest

  - bookingId.

  - transactionId.

  - provider.

  - status.

  - amount.

  - signature nếu có tích hợp thật.

- CheckInRequest

  - qrCode.

- CompareEventRequest

  - eventIds.

- StatisticFilterRequest hoặc dùng Map<String, String> giống project hiện tại.

### 5.2. Response DTO

- TicketResponse

  - id, bookingId, eventId, eventTitle, qrCode, statusId, statusName, createdDate.

- PaymentInitResponse

  - paymentId, bookingId, method, amount, paymentUrl, transactionId, status.

- PageResponse<T>

  - items, page, size, totalItems, totalPages.

- OrganizerDashboardResponse.

- AdminDashboardResponse.

- EventStatisticResponse.

- RevenuePointResponse.

- ChatRoomResponse.

## 6. API cần làm

Nên dùng format response thống nhất:

{
  "status": 200,
  "message": "Thành công",
  "data": {}
}

### 6.1. Auth và user API

Đã có:

| Method | Endpoint | Role | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/users/login | Public | Đăng nhập, trả JWT |
| POST | /api/users/register/attendee | Public | Đăng ký khách tham dự |
| POST | /api/users/register/organizer | Public | Đăng ký organizer, status pending |
| GET | /api/users/secure/profile | Authenticated | Xem profile |

Cần làm thêm:

| Method | Endpoint | Role | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| PUT | /api/users/secure/profile | Authenticated | Cập nhật profile/avatar |
| POST | /api/users/logout | Authenticated | Optional, frontend xóa token là đủ |

Lưu ý security:

- Nếu giữ prefix hiện tại thì secure user là /api/users/secure/**.

- Với API khác nên thống nhất dùng /api/secure/** và mở security matcher tương ứng.

### 6.2. Public event API

Cần tạo ApiEventController.

| Method | Endpoint | Role | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/events | Public | Danh sách event published, search/filter/sort/page |
| GET | /api/events/{id} | Public | Chi tiết event |
| GET | /api/events/{id}/available | Public | Số vé còn lại |
| GET | /api/events/compare?ids=1,2,3 | Public/Auth | So sánh nhiều sự kiện |

Query cho /api/events:

- kw: tìm theo tên/mô tả.

- categoryId: lĩnh vực.

- location: địa điểm.

- fromDate, toDate: khoảng thời gian.

- minPrice, maxPrice: khoảng giá.

- sort: date_asc, date_desc, price_asc, price_desc, popular_desc.

- page: bắt đầu từ 1.

- size: tối đa 20.

### 6.3. Organizer event API

Nên dùng prefix /api/secure/organizer.

| Method | Endpoint | Role | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/secure/organizer/events | Organizer | Tạo event, upload image/video |
| GET | /api/secure/organizer/events | Organizer | Danh sách event của mình |
| GET | /api/secure/organizer/events/{id} | Organizer | Chi tiết event của mình |
| PUT | /api/secure/organizer/events/{id} | Organizer | Cập nhật event |
| DELETE | /api/secure/organizer/events/{id} | Organizer | Xóa/hủy event nếu hợp lệ |
| GET | /api/secure/organizer/events/{id}/bookings | Organizer | Danh sách khách đã mua/đăng ký |
| GET | /api/secure/organizer/events/{id}/stats | Organizer | Thống kê event |
| POST | /api/secure/organizer/checkin | Organizer | Check-in QR vé |

### 6.4. Booking API

Cần tạo ApiBookingController.

| Method | Endpoint | Role | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/secure/bookings | Attendee | Tạo đơn đặt vé |
| GET | /api/secure/bookings | Attendee | Lịch sử booking của bản thân |
| GET | /api/secure/bookings/{id} | Attendee/Admin/Owner organizer | Chi tiết booking |
| POST | /api/secure/bookings/{id}/cancel | Attendee | Hủy booking pending |

Luồng tạo booking:

- Frontend gọi POST /api/secure/bookings.

- Backend kiểm tra vé còn.

- Backend tạo booking.

- Nếu free event: trả booking PAID và ticket.

- Nếu paid event: trả booking PENDING_PAYMENT, frontend gọi payment API.

### 6.5. Payment API

Cần tạo ApiPaymentController.

| Method | Endpoint | Role | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/secure/payments | Attendee | Tạo payment cho booking |
| POST | /api/secure/payments/{bookingId}/cash | Attendee | Chọn thanh toán tiền mặt |
| POST | /api/secure/payments/{bookingId}/paypal | Attendee | Tạo giao dịch PayPal |
| POST | /api/secure/payments/{bookingId}/stripe | Attendee | Tạo giao dịch Stripe |
| POST | /api/secure/payments/{bookingId}/momo | Attendee | Tạo giao dịch MoMo |
| POST | /api/secure/payments/{bookingId}/zalopay | Attendee | Tạo giao dịch ZaloPay |
| GET | /api/payment/callback/{provider} | Public | Provider callback |
| POST | /api/payment/webhook/{provider} | Public | Provider webhook nếu cần |
| GET | /api/secure/payments | Attendee | Lịch sử payment của bản thân |

Giai đoạn làm đồ án có thể chia:

- Bản tối thiểu: CASH + mock online payment success/fail.

- Bản mở rộng: tích hợp thật PayPal/Stripe/MoMo/ZaloPay.

### 6.6. Ticket API

Cần tạo ApiTicketController.

| Method | Endpoint | Role | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/secure/tickets | Attendee | Danh sách vé QR đã mua |
| GET | /api/secure/tickets/{id} | Attendee | Chi tiết vé |
| GET | /api/secure/tickets/qr/{qrCode} | Organizer/Admin | Tra cứu vé bằng QR |
| POST | /api/secure/tickets/checkin | Organizer | Check-in vé |

### 6.7. Statistic API

Cần tạo ApiStatisticController.

Organizer:

| Method | Endpoint | Role | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/secure/organizer/stats/overview | Organizer | Tổng quan của organizer |
| GET | /api/secure/organizer/stats/events/{eventId} | Organizer | Thống kê một event |
| GET | /api/secure/organizer/stats/revenue?groupBy=month&year=2026 | Organizer | Doanh thu tháng/quý/năm |

Admin:

| Method | Endpoint | Role | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/secure/admin/stats/overview | Admin | Tổng quan toàn hệ thống |
| GET | /api/secure/admin/stats/revenue?groupBy=month&year=2026 | Admin | Doanh thu hệ thống |
| GET | /api/secure/admin/stats/categories | Admin | Event/booking/revenue theo danh mục |
| GET | /api/secure/admin/stats/organizers | Admin | Hiệu quả theo organizer |

### 6.8. Admin web routes cần hoàn thiện

Hiện admin web đã có user/category/event cơ bản. Cần bổ sung:

| Method | Route | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| GET | /admin | Dashboard có số liệu thật |
| POST | /admin/events/approve | Chuyển event sang PUBLISHED |
| POST | /admin/events/reject | Chuyển event sang CANCELLED hoặc thêm lý do từ chối |
| GET | /admin/payments | Đối soát giao dịch |
| GET | /admin/bookings | Tra cứu đơn vé |
| GET | /admin/reports | Báo cáo hệ thống |
| GET/POST | /admin/settlements | Đối soát/chuyển tiền cho organizer |

## 7. Các bước triển khai đề xuất

### Giai đoạn 1: Sửa nền tảng và public event

- Sửa mismatch ticket_detail.qrCode vs qr_code.

- Thống nhất status event trong EventServiceImpl và EventController.

- Thêm ApiEventController.

- Bổ sung filter/sort/pagination public events, giới hạn 20 event/trang.

- Chỉnh security cho public endpoint /api/events/**, /api/categories.

Kết quả cần đạt:

- Frontend xem/search/filter/sort event công khai được.

- Admin duyệt event đúng trạng thái.

### Giai đoạn 2: Organizer CRUD

- Thêm organizer API tạo/sửa/xóa/list event của chính mình.

- Kiểm tra organizer phải ACTIVE.

- Kiểm tra owner khi sửa/xóa.

- Upload image/video qua Cloudinary.

- Tạo listing fee cho event có phí.

Kết quả cần đạt:

- Organizer được admin duyệt mới tạo event.

- Event miễn phí vào PENDING_REVIEW.

- Event có phí vào DRAFT đến khi thanh toán phí đăng.

### Giai đoạn 3: Booking và ticket

- Tạo BookingRepository, BookingService, ApiBookingController.

- Tạo TicketDetailRepository, TicketService, ApiTicketController.

- Free event: booking xong sinh ticket ngay.

- Paid event: booking pending, chờ payment success.

- Organizer xem danh sách khách đã đăng ký/mua vé.

Kết quả cần đạt:

- Attendee đặt vé được.

- Không bán vượt totalTickets.

- Vé QR được sinh đúng số lượng.

### Giai đoạn 4: Payment

- Tạo PaymentRepository, PaymentService, ApiPaymentController.

- Bản tối thiểu: cash/mock online.

- Bản mở rộng: PayPal/Stripe/MoMo/ZaloPay.

- Callback success cập nhật booking/payment/ticket/soldTickets trong cùng transaction.

Kết quả cần đạt:

- Mọi giao dịch được lưu.

- Thanh toán thành công mới sinh vé cho event có phí.

- Có thể xem lịch sử payment.

### Giai đoạn 5: Thống kê và báo cáo

- Tạo StatisticRepository, StatisticService.

- Organizer dashboard: vé bán, doanh thu theo event/tháng/quý/năm.

- Admin dashboard: tổng event, booking, doanh thu, user, tần suất bán vé.

- Bổ sung admin web dashboard hiển thị dữ liệu thật.

Kết quả cần đạt:

- Đáp ứng phần thống kê trong đề.

- Có API cho React và view cho admin.

### Giai đoạn 6: Chat Firebase

- Tạo API lấy/tạo chat room.

- Frontend dùng Firebase Realtime Database để gửi/nhận message.

- Backend kiểm tra quyền chat dựa trên event/booking/user.

Kết quả cần đạt:

- Attendee và organizer trao đổi theo từng event.

- Organizer có danh sách room cần phản hồi.

## 8. Checklist kiểm thử nghiệp vụ

### Auth/user

- Attendee đăng ký có avatar.

- Organizer đăng ký có avatar và thông tin xác minh.

- Organizer mới đăng ký không tạo được event khi còn PENDING.

- User BANNED không đăng nhập hoặc không dùng API secure được.

- JWT sai/hết hạn trả 401.

### Event

- Public chỉ thấy event PUBLISHED.

- Search theo tên hoạt động.

- Filter theo category/location/date/price hoạt động.

- Sort theo ngày/giá/phổ biến hoạt động.

- Pagination không vượt 20 event/trang.

- Organizer không sửa/xóa event của người khác.

- Không cho sửa event đã có vé bán nếu rule yêu cầu.

### Booking/payment/ticket

- Không đặt được event chưa publish.

- Không đặt được số lượng <= 0.

- Không đặt vượt số vé còn lại.

- Free event tạo booking paid và ticket ngay.

- Paid event tạo booking pending.

- Payment success cập nhật booking paid, payment success, tăng sold tickets, sinh ticket.

- Callback chạy lại không sinh trùng vé.

- Ticket check-in lần 1 thành công, lần 2 báo đã check-in.

### Statistic

- Revenue chỉ tính booking/payment success.

- Doanh thu theo event đúng với tổng payment success.

- Doanh thu theo tháng/quý/năm đúng khoảng thời gian.

- Admin thấy dữ liệu toàn hệ thống, organizer chỉ thấy dữ liệu của mình.

## 9. Thứ tự file nên tạo

Ưu tiên tạo theo thứ tự này để ít bị lỗi dây chuyền:

- DTO request/response còn thiếu:

  - BookingRequest, PaymentRequest, PaymentCallbackRequest, CheckInRequest.

  - TicketResponse, PaymentInitResponse, PageResponse, statistic responses.

- Repository:

  - BookingRepository + impl.

  - PaymentRepository + impl.

  - TicketDetailRepository + impl.

  - StatisticRepository + impl.

- Service:

  - TicketService trước một phần để payment success gọi sinh vé.

  - BookingService.

  - PaymentService.

  - StatisticService.

- Controller API:

  - ApiEventController.

  - ApiBookingController.

  - ApiPaymentController.

  - ApiTicketController.

  - ApiStatisticController.

- Security config:

  - Public: /api/events/**, /api/categories, payment callback/webhook.

  - Authenticated: /api/secure/**.

  - Role-based: organizer/admin endpoints.

- Admin web:

  - Dashboard data thật.

  - Payment/booking/report/settlement pages nếu còn thời gian.

## 10. Gợi ý phân chia công việc nhóm

### Thành viên 1: Auth, user, admin, category

- Hoàn thiện đăng ký/login/profile.

- Duyệt/khóa user.

- Admin category.

- Security role.

### Thành viên 2: Event và organizer

- Public event API.

- Organizer event CRUD.

- Upload image/video.

- Admin duyệt/hủy event.

- Compare events.

### Thành viên 3: Booking, payment, ticket

- Booking flow.

- Payment mock/online.

- Ticket QR.

- Check-in.

### Thành viên 4: Statistic, report, Firebase chat

- Organizer/admin statistic.

- Dashboard admin.

- Chat room API.

- Firebase frontend integration.

Nếu nhóm chỉ có 2 người, nên chia:

- Người A: Auth/user/admin/category/event.

- Người B: Booking/payment/ticket/statistic/chat.

## 11. Rủi ro cần xử lý sớm

- Mismatch tên cột qrCode và qr_code có thể làm lỗi Hibernate khi chạy ticket.

- CORS hiện set origin http://localhost:3000/ có dấu / cuối, nên kiểm tra nếu React bị lỗi CORS thì đổi thành http://localhost:3000.

- Cloudinary key đang hard-code trong SpringSecurityConfigs; nên chuyển sang configs.properties hoặc biến môi trường.

- JWT hiện generate token theo email, cần đảm bảo filter set Principal đúng và load role để phân quyền.

- Trạng thái event trong code cần thống nhất với DB trước khi làm booking/payment.

- Khi payment success phải dùng transaction để tránh tình trạng payment success nhưng chưa sinh ticket hoặc chưa tăng soldTickets.